**Lista de Características**

**(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline**

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema) U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema) (E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo (B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de produtos. | C | M | A | 1 |
| 2 | oferecimento produtos em datas comemorativas*.* | C | A | A | 1 |
| 3 | Foco no público alvo. | C | M | M | 1 |
| 4 | Acompanhar os desenvolvimentos de produtos | C | M | M | 1 |
| 5 | Artes trazidas pelos clientes. | C | B | B | 1 |
| 6 | Entrada e Saída de matérias no estoque | C | B | M | 1 |
| 7 | controle da mão de obra | C | B | M | 1 |
| 8 | Controle vendas de produtos já feitos. | C | M | A | 1 |
| 9 | Estimativas para produtos personalizados. | C | M | A | 1 |
| 10 | Visualização 2 e 3 D do produto final. | C | A | A | 1 |
| 11 | Datas de entregas. | C | A | A | 1 |
| 12 | Gerador de pedidos | C | A | A | 1 |
| 13 | Separar produtos por suas categorias. | C | M | A | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Avaliação dos produtos | C | A | M | 1 |
| 15 | Aceitar pagamentos em cartões | C | M | A | 1 |
| 16 | Aceitar pagamentos em moedas digitais | C | M | M | 1 |
| 17 | Banco de dados em nuvem | C | B | M | 1 |